Přehled čerpání z finančních prostředků SVJ a finanční plán na rok 2022                         dne: 10.6.2022 (aktualizováno 23.6.2022)

Předseda SVJ , doc.Ing.Jitka Kloudová, Ph., Vám tímto předkládá ke schválení přehled čerpání finančních prostředků SVJ a návrh rozpočtu na rok 2022.  Navrhovaný rozpočet je koncipován s ohledem na skutečnost minulých let a tak, aby byl mírně přebytkový a byl schopen zabezpečit jednak nenadálé události a také nutné opravy v domě.  Přehled má tři části, služby, fond oprav a čerpání z úvěru.

Služby. Plán služeb za rok 2021 nebyl překročen, byl nižší než plánovaný. Plán činil 379 368,-Kč a skutečnost byla 285 557,-Kč. Tato skutečnost byla způsobena především nízkou fakturou za spotřebovanou vodu.

Fond oprav. V roce 2021 byl plán FO 4 939 767,-Kč, z toho z úvěru 4mil. Kč. Čerpáno z fondu oprav 3 905 254,-Kč.

Úvěr  4mil. , vyčerpán v řádném termínu.

Stav FO k 31.12.2021 1 381 857,36,-Kč  , přičemž příjem z příspěvků členů SVJ do fondu oprav byl 569 206Kč.

Stav účtu k 31.12.2021:  1 605 557,-Kč

1.část : Služby

V letošním roce 2022 by nemělo dojít k růstu výdajů za služby, plán byl tedy ponechán v podobě pro předešlý rok 2021, plán ponechán stejný jako v roce 2021, tj. 379 368Kč.

Tab.č.1: Přehled čerpání z prostředků SVJ 2014-2021 a plán na rok 2022 - služby

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | Plán 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Plán | Skut. |  |
| Správa a správní činnost+poštovné, odečty, bankovní popl. | 125212 | 94590 | 69471 | 80491 | 72122 | 53638 | 62014 | 65 000 | 50 388 + 6 623 | 65 000 |
| Právní služby |  | 25 289 | 23 958 | 34 319 | 19 965 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| Odměna výboru |  |  | 1 636 | 19 620 | 17 275 | 21 963 | 19 620 | 22 000 | 19 620 | 22 000 |
| Úklid |  | 26 400 | 32 637 | 30 597 | 32 637 | 38 400 | 41 600 | 50 000 | 44 036 | 50 000 |
| Havarijní služba |  | 30 000 | 2 236 | 2 134 | 2 134 | 2 134 | 2 135 | 3 000 | 2 134 | 3 000 |
| Odvoz odpadu | 19 613 | 27 388 | 28 179 | 30 534 | 22 050 | 22 050 | 24 217 | 25 000 | 24 217 | 25 000 |
| Komíny |  | 6 750 | 2236 | 13 460 | 7 700 | 5 500 | 7 865 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| El. energie spol. prostor | 3 596 | 9 696 | 4 988 | 4 483 | 5 282 | 5 032 | 6 161 | 6 500 | 19 337 | 6 500 |
| Výtah - paušál, el. Energie servis | 25 648 | 57 617 | 28 638 | 31 038 | 24 410 | 27 258 | 27 774 | 30 000 | 26 848 | 30 000 |
| Pojištění | 22 868 | 22 868 | 22 868 | 22 868 | 22 868 | 22 868 | 22 868 | 22 868 | 22 868 | 22 868 |
| Vodné a stočné | 89 137 | 156 620 | 132 356 | 120 353 | 114 872 | 122 825 | 131 880 | 132 000 | 69 486 | 132 000 |
| Celkem náklady | 286 074 | 422 367 | 345 331 | 368 143 | 333 305 | 321 668 | 346 134 | 379 368 | 285 557 | 379 368 |
| El.energire v bytech 7.9.-21.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 159 |  |
| CELKEM |  |  |  |  |  |  |  |  | 348 716 |  |
| Stav účtu SVJ k 31.12.2021 |  |  |  |  |  | 1 605 557 |  |  |  |  |
| Stav ve fondu oprav k 31.12.2021 |  |  |  |  |  | 1 381 857,36 |  |  |  |  |

2.část: Fond oprav - Skutečnost v roce 2021 a plán na rok 2022

Na základě níže uvedené kalkulace, by SVJ mělo být schopné financovat plánované investice bez navýšení příspěvku do fondu oprav.

V roce 2021 byly skutečné výdaje FO 3 905 254Kč  (jedná o sklep a sklepní kóje, vrata, záloha na fotovoltaiku a elektroinstalace, naštěstí toto je již hotové za staré ceny) a plán je doplatit práce firmě Bluenet 750 000,-Kč,  dodělat dvorek 550 000, chodba 65 000 a vyčištění schodiště 60 000. Na běžné opravy je plánováno 60tis. Dále z FO se budou platit splátky úvěru, které budou činit 310 0000Kč. Celkově nově plánované výdaje z FO jsou 1 795 000. Dotace na fotovoltaiku a baterie bude 635 000.  (FVE: 19 * 15.000 = 285.000 Kč, JOM: 20 * 5.000 = 100.000 Kč

Baterie: 19 * 10.000 = 190.000 Kč, Bonus za kombinaci více opatření: 3 * 20.000 = 60.000 Kč)

Celkem za rok 2022 by se mělo jednat o výdaje z FO ve výši 1 795 000 – 635 000 = 1 160 000

K 31.12.2021  ve FO 1 381 857 -  plán 1 160 000 + příjem z příspěvků do FO 569 000= 790 857Kč

Tab.č.2: Přehled plnění čerpání z prostředků SVJ 2020-2021 a plán na rok 2022 - FO

|  | 2020 plán | 2020 skutečnost | 2021 skutečnost | 2021 plán | Skutečnost 2021 | Plán 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Splátka úvěru+poplatky bance | 102 000 | 0 |  | 292 808 | 308 335 | 310 000 |
| FO: z toho | 50 000 |  |  | 50 000 | 58 845 | 60 000 |
| Opravy, DHM |  | 15 947 |  |  | 24 332 |  |
| Právní služby |  |  |  |  | 5 400 |  |
| Odstranění závad ER |  |  |  |  | 19 360 |  |
| Požární revize |  |  |  |  | 4 610 |  |
| Inspekční prohlídka výtahu |  |  |  |  | 5 143 |  |
| Projekt stupačky – kanalizace |  | 37 074 38 000 |  |  |  |  |
| Projekt voda |  | 27 000 |  |  |  |  |
| rozpočet |  | 5 200 |  |  |  |  |
| Projekt plyn | 35 000 | 16 940 |  |  |  |  |
| Projekt - suterén, dvorek | 55 000 | 0 |  |  |  |  |
| Obstarání staveb. Povolení, tech.pomoc | 3 000 | 8 736 |  |  |  |  |
| Technický dozor | 0 | 55 660 | 51 400 |  | 51 425 |  |
| Oprava kanalizace, voda | 1 300 000 | 0 | 1 197 242 |  | 1 197 242 |  |
| Oprava plynu | 160 000 | 573 280 |  |  |  |  |
| Oprava suterén, sklepy, dvorek. Z toho: | 1 300 000 |  | 1 173 317 | 500 000 | 1 173 317 | 550 000 |
| Oprava suterén |  |  |  |  | 658 525 |  |
| Dvorek-část |  |  |  |  | 127 067 |  |
| Sklepní koje |  |  |  |  | 387 725 |  |
| Malba schodiště +sádrokartony´+vyčištění schodů | 65 000 | 0 |  | 65 000 |  | 65 000+60 000 |
| vrata |  |  | 70 000 | 40 000 | 115 095 |  |
| Elektroinstalace + fotovoltaika+zvonky |  | 16 214 |  | 1 500 000 | Zál. 1 000 995 | 750 000 |
| Celkem náklady FO | 3 070 000 | 794 051 | 2 491 959 | 2 447 808 | 3 905 254 | 1 795 000 |
| Celkem příjmy |  |  |  | 439 604 |  |  |
| Příjmy dotace |  |  |  |  |  | 635 000 |
| Přírůstek do FO (6měs.) |  |  |  | + 284 604 |  |  |
| Dotace na fotovoltaiku |  |  |  | + 155 000 |  |  |
| Samofinancování členů SVJ elektrorozvodů k bytu |  |  |  |  |  |  |
| Příspěvek na fotovoltaiku |  |  |  |  |  |  |
| Celkem výdaje |  |  |  | 2 008 204 | 3 905 254 | 1 160 000 |

3. část Čerpání úvěru

a) Čerpání 15.2.2021 ve výši 761.891,35 CZK - na běžný účet byly zpětně proplaceny již uhrazené faktury (refundace) hlavního dodavatele TOPO s.r.o. ve výši 573.280,75 CZK (rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace a plynu) a řada dalších drobných faktur souvisejících s vypracováním projektu, projektové dokumentace, stavebním dozorem apod.. Z účtu KB byla hrazena pouze hlavní faktura ve výši 573.280,75 CZK a faktura ve výši 15.730,- CZK ve prospěch OK supervision s.r.o. (stavební dozor za část prosince), ostatní faktury byly uhrazeny z účtu ČSOB dle následujícího soupisu: 1.) 16.940,- CZK – Pavel Jakubů (zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci plynovodu), VS 200100126 – uhrazeno z účtu klient v ČSOB ke dni 25.9.2020. 2.) 8.736,20 CZK – Ing. Jiří Bednařík, VS 22007 – uhrazeno z účtu klienta v ČSOB ke dni 30.10.2020. 3.) 19.965,- CZK – OK supervision s.r.o., VS 2020100226 – uhrazeno z účtu klienta v ČSOB ke dni 6.11.2020. 4.) 19.965,- CZK - OK supervision s.r.o., VS 2020110240 – uhrazeno z účtu klienta v ČSOB ke dni 8.12.2020. 5.) 27.000,- CZK - Viktor Dvořák (projektové práce - výměna stoupaček + výměna ležatého rozvodu v suterénu), VS 42020 – uhrazeno z účtu klienta v ČSOB ke dni 9.3.2020. 6.) 37.074,40 CZK – Ing. Jiří Bednařík, VS 22001 – uhrazeno z účtu klienta v ČSOB ke dni 9.3.2020. 7.) 38.000,- CZK - Viktor Dvořák, VS 22020 – uhrazeno z účtu klienta v ČSOB ke dni 9.3.2020. 8.) 5.200,- CZK – Hana Pejšová (zpracování rozpočtu a výkazu výměr), VS 1001200 – uhrazeno z účtu klienta v ČSOB ke dni 12.3.2020. b) Čerpání 23.4.2021 ve výši 1.284.240,66 CZK - jednalo se o proplacení 6 faktur na běžný účet klienta (opět refundace již vynaložených nákladů, neboť již došlo k jejich úhradě z vlastních zdrojů klienta). Konkrétně se jednalo o závěrečnou fakturu vůči hlavnímu dodavateli TOPO s.r.o. ve výši 1.197.241,66 CZK. Zbývající faktury jsou vůči stavebnímu dozoru (celkem 3 faktury vůči OK supervision s.r.o.) a vůči Profi proez s.r.o. (celkem 2 faktury ve výši 16.214,- CZK a 19.360,- CZK, jedná se o přípravné práce – mimořádná revizní zpráva k elektroinstalaci a z toho vyplývající drobné opravy – přípravné práce provedené revizní společností). c) Čerpání 27.4.2021 ve výši 762.024,50 CZK - jednalo se o refundaci zálohové faktury na výrobu a montáž sklepních kójí ve výši 103.500,- CZK, která byla čerpána na běžný účet klienta (tzn. opět se jedná o refundaci již vynaložených nákladů). Druhá platba ve výši 658.524,50 CZK byla uhrazena přímo na účet hlavního dodavatele TOPO s.r.o., jednalo se o platbu na rekonstrukci sklepních prostor. d) Čerpání 28.4.2021 ve výši 72.600,- CZK, jedná se o platbu za dodávku a montáž dvoukřídlých vrat - zálohová faktura e) Závěrečné čerpání, kterým byl úvěr dočerpán. Jednalo se o čerpání zbylých 119.243,49 CZK na účet dodavatele TEROM s.r.o. (sklepní kóje). Faktura byla vystavena na částku 120.000,- CZK, tzn. zbývající částka 756,51 CZK byla uhrazena z vlastních zdrojů